TrainMind AI

# TODO — Attività legali e operative

Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2026 · Versione 1.0

Documento di lavoro con le attività legali e operative residue per TrainMind AI. Aggiornare le date e le caselle man mano che si completano gli step. Le priorità sono suggerite: P0 = bloccante prima del lancio pubblico, P1 = entro 30–60 giorni, P2 = entro 6 mesi.

# A · Fatto in questa sessione (riepilogo)

- ✅ Documenti core (ToS, Privacy, Cookie) v2.0 in IT/EN/ES con TL;DR, AI Act, DSA, DPF/SCC, SLA, forza maggiore, cap responsabilità.

- ✅ Documenti accessori IT: DPA per coach/società, AUP, Impressum, Consenso genitoriale minori.

- ✅ Registro trattamenti art. 30 GDPR (pre-compilato).

- ✅ DPIA salute + profilazione + minori (pre-compilata).

- ✅ Valutazione obbligo DPO (motivata).

- ✅ Piano AI literacy per il team.

- ✅ Guida assicurazione RC / Tech E&O.

- ✅ Codice: schema DB `ConsentRecord` esteso (userAgent, language, metadata, revokedAt); migrazione SQL creata.

- ✅ Codice: `LEGAL_VERSIONS` aggiornate a v2.0.

- ✅ Codice: schema Zod signup con `dateOfBirth` (gate 14+), `acceptPrivacy`, `consentHealthData`, `acceptMarketing`, `uiLanguage`.

- ✅ Codice: route `POST /auth/register` registra 3–5 `ConsentRecord` con IP, User-Agent, lingua e metadata.

- ✅ Codice: form di registrazione web con checkbox distinte, nessuna pre-flaggata, obbligatorietà differenziata.

- ✅ Codice: `CookieBanner` conforme Linee guida Garante 2021 (3 azioni equivalenti, "X" = rifiuta, riproposizione max 6 mesi).

# B · Da fare — Azioni tue (non delegabili)

## B.1 · Compilazione placeholder documenti [P0]

- ☐ Sostituire nei .docx tutti i placeholder in grassetto: [RAGIONE SOCIALE], [SEDE LEGALE], [P.IVA/C.F.], [N. REA/CCIAA], [EMAIL], [PEC], [FORO COMPETENTE], [FORNITORE HOSTING], [FORNITORE/I IA], [CAPITALE SOCIALE], date di approvazione.

- ☐ Se non hai ancora costituito la società, usa i dati della ditta individuale o rinvia la pubblicazione finché non hai l'entità.

## B.2 · Revisione legale [P0]

- ☐ Far revisionare i documenti a un legale specializzato in tech/data protection prima della pubblicazione.

- ☐ Valutare se aggiungere clausole compromissorie/arbitrali per B2B con società sportive di grandi dimensioni.

## B.3 · Firma DPA con fornitori [P0]

- ☐ Stripe: DPA disponibile in dashboard (Compliance → Data Processing Addendum). Accettare e archiviare.

- ☐ OpenAI (se usato): DPA + Business Terms su platform.openai.com/organization/compliance. Verificare che i dati NON siano usati per training.

- ☐ Anthropic (se usato): DPA su console.anthropic.com/settings/compliance.

- ☐ IONOS (hosting): reperire nell'area clienti l'accordo sul trattamento dei dati (DPA/AVV) ex art. 28 GDPR, firmarlo e archiviarne copia. Verificare nella stessa sede se il volume del server è cifrato a riposo: la risposta decide se la DPIA può continuare a dichiarare la cifratura a riposo fra le mitigazioni del rischio R1.

- ☐ Provider email transazionale (Resend/Postmark/SendGrid): DPA relativo.

- ☐ Provider analytics (Google Analytics 4 se attivato): DPA Google + configurazione con IP anonymisation e disattivazione data sharing.

- ☐ Archiviare tutti i DPA in `/legal/dpa-firmati/` con data di firma.

## B.4 · Costituzione entità legale [SALTATO su tua richiesta]

NB: fino a quando operi come persona fisica, sei personalmente responsabile con tutto il patrimonio. Consigliato SRLS/SRL prima di iniziare a fatturare significativamente.

## B.5 · Assicurazione RC / Tech E&O [P1]

Vedi documento Guida_Assicurazione_RC_Tech_E_O_IT.docx.

- ☐ Preparare risk profile (2 pagine).

- ☐ Richiedere quotazioni a 2–3 broker (Marsh/Aon/Assiteca oppure Corgi/Chubb/Beazley).

- ☐ Sottoscrivere pacchetto Tech E&O + Cyber (massimale minimo € 1M/1M).

- ☐ Comunicare la copertura ai clienti B2B che la richiedono.

## B.6 · Registrazioni presso il Garante [P1]

- ☐ Se decidi di designare il DPO: comunicare i dati di contatto al Garante tramite portale.

- ☐ Approntare il template per notifica data breach (72h) — v. DPIA §5.

# C · Da fare — Codice residuo

## C.1 · Applicare la migrazione DB [P0]

- ☐ In dev: `pnpm --filter @trainmind/db exec prisma migrate dev`

- ☐ Verificare che `20260721120000_consent_record_audit_fields` si applichi correttamente su un DB con dati esistenti.

- ☐ In produzione: `prisma migrate deploy` durante finestra di manutenzione (backup preventivo).

- ☐ Rigenerare Prisma client (`prisma generate`) prima del deploy dell'API.

## C.2 · Test signup end-to-end [P0]

- ☐ Verificare che con `dateOfBirth < 14 anni` il register restituisca errore chiaro.

- ☐ Verificare che 5 `ConsentRecord` siano creati con campi corretti quando si opta per HEALTH_DATA + MARKETING.

- ☐ Verificare che 4 record siano creati senza MARKETING quando la checkbox è deselezionata.

- ☐ Aggiungere test unitari sul superRefine dell'età.

- ☐ Aggiornare l'app mobile (`trainmind-mobile`) per gli stessi campi signup (se ha form di registrazione autonomo).

## C.3 · Pagine legali /terms, /privacy, /cookies [P0]

- ☐ Convertire i .docx in pagine web (Markdown → MDX + layout comune).

- ☐ Mostrare la versione corrente in fondo alla pagina (`LEGAL_VERSIONS`).

- ☐ Selettore lingua sulla pagina che rispetta `useLocaleStore`.

- ☐ Link a "Preferenze cookie" che chiama `openCookiePreferences()` dal footer.

## C.4 · Endpoint per esercizio diritti GDPR [P1]

- ☐ `GET /me/export` → esporta JSON con tutti i dati dell'utente (portabilità art. 20 GDPR).

- ☐ `POST /me/delete` → richiesta cancellazione account (soft-delete + purge job asincrono a 30 giorni).

- ☐ `POST /me/consents/revoke` → revoca consenso specifico (marketing / HEALTH_DATA); imposta `revokedAt` sul record.

- ☐ UI in `/dashboard/settings/privacy` con pulsanti per queste azioni.

## C.5 · Trasparenza IA in-app [P0 entro 2 agosto 2026]

- ☐ Banner "Stai interagendo con un assistente IA" nel chat (`/dashboard/chat`) — art. 50(1) AI Act.

- ☐ Etichetta "Generato con IA" sui piani/analisi/adattamenti prodotti dai modelli — art. 50(2) AI Act.

- ☐ Pulsante "Segnala output problematico" con canale di supporto.

- ☐ Documentare la valutazione di non-alto-rischio (v. Termini §7 e DPIA).

## C.6 · Rilevamento lingua account [P2]

- ☐ Colonna `preferredLanguage` su User (default `it`).

- ☐ Al signup: leggere `navigator.language` come suggerimento se non c'è preferenza salvata.

- ☐ Sync selettore lingua UI ↔ profilo utente.

- ☐ Rendere disponibili anche le versioni EN/ES dei documenti accessori (DPA, AUP, Impressum, Consenso genitori).

# D · Da fare — Processi ricorrenti

- ☐ Trimestrale: revisione delle soglie utenti per obbligo DPO; refresh lista sub-responsabili.

- ☐ Annuale: revisione DPIA e Registro trattamenti; refresher AI literacy per tutto il team; audit dei DPA con provider.

- ☐ Ad hoc: aggiornamento documenti al variare di normativa (es. entrata in vigore obblighi ad alto rischio ago 2028) o servizi.

- ☐ Ad hoc: bump `CONSENT_VERSION` e `LEGAL_VERSIONS` in caso di modifiche sostanziali.

- ☐ Simulare un data breach drill una volta l'anno (chi fa cosa nelle 72 ore).

# E · Riferimenti rapidi

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

- D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy)

- D.lgs. 70/2003 (commercio elettronico) — Impressum

- D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)

- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — art. 4, 5, 50; Allegato III

- AI Digital Omnibus 2026

- Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act)

- Regolamento (UE) 2017/745 (dispositivi medici) — esclusione TrainMind AI

- Linee guida Garante 10/06/2021 (cookie)

- Provvedimento Garante 11/10/2018 (elenco trattamenti soggetti a DPIA)

- WP248 e WP243 (linee guida EDPB su DPIA e DPO)

# F · File nella cartella /legal

La cartella contiene 19 documenti:

- Core (v2.0) — 9 file: Termini/Terms/Términos + Informativa/Privacy/Política + Cookie in IT/EN/ES.

- Accessori IT — 4 file: DPA coach, AUP, Impressum, Consenso genitoriale.

- Operativi IT — 5 file: Registro art. 30, DPIA, Valutazione DPO, Piano AI literacy, Guida RC Tech E&O.

- Questo TODO — 1 file.