TrainMind AI

Guida al deploy per i test in produzione

Obiettivo: mettere online trainmind-app su un server cloud (VPS), accessibile da internet con HTTPS, e dare accesso a 3-4 preparatori per i test.

Stack rilevato: monorepo pnpm/turbo con web Next.js (porta 3000), api Node/Fastify (3001), ai-service Python (3002), PostgreSQL e Redis. Gia containerizzato (docker-compose.prod.yml). Auth con JWT; la registrazione crea un'organizzazione e l'utente come ADMIN (SaaS multi-tenant).

# 1. Di cosa hai bisogno (lista della spesa)

| Cosa | Perche | Indicazione | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| VPS cloud | Far girare i container 24/7, raggiungibile da remoto | Ubuntu 24.04 LTS, min. 8 GB RAM, 2-4 vCPU, 60+ GB disco | ~7-15 EUR/mese |
| Dominio | URL stabile + HTTPS valido | es. trainmind.it o app-trainmind.com | ~10 EUR/anno |
| Chiave OpenAI | Necessaria all'ai-service | OPENAI_API_KEY valida con credito | a consumo |
| (Opz.) Resend | Invio email/report | RESEND_API_KEY + dominio verificato | free tier ok |
| (Opz.) Stripe test | Solo se testi i pagamenti | chiavi test | gratis in test |

Perche 8 GB RAM: i limiti di memoria nel compose sommano ~5 GB (ai-service 2G, api 1G, postgres 1G, web 512M, redis 512M). Con 4 GB rischi crash sotto carico. Consigliato: Hetzner CX32 (4 vCPU / 8 GB, ~7 EUR/mese) oppure DigitalOcean/Aruba equivalenti.

# 2. Panoramica dell'architettura online

Gli accessi arrivano da internet via HTTPS (porta 443) a un reverse proxy (Caddy), che instrada verso il frontend e l'API. Le porte 3000/3001/3002 NON vanno esposte direttamente: solo 80/443 tramite il reverse proxy.

Internet (preparatori)  --HTTPS 443-->  Reverse proxy (Caddy)

|

app.tuodominio --> web:3000       api.tuodominio --> api:3001

|

ai-service:3002 / postgres / redis

# 3. Passi step-by-step

## Step 1 - Crea il VPS

- Apri un account su Hetzner Cloud (o provider equivalente).

- Crea un server: Ubuntu 24.04, taglia con 8 GB RAM.

- Aggiungi la tua chiave SSH in fase di creazione.

- Annota l'IP pubblico del server.

## Step 2 - Registra il dominio e punta il DNS

- Registra il dominio (Cloudflare/Namecheap/Aruba).

- Crea due record A che puntano all'IP del VPS: app.tuodominio.com e api.tuodominio.com.

- Attendi la propagazione (da pochi minuti a qualche ora).

## Step 3 - Prepara il server

Connettiti via SSH (ssh root@IP) ed esegui:

apt update && apt upgrade -y

# Docker + plugin compose

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

docker --version && docker compose version

# Firewall: apri solo SSH e web

apt install -y ufw

ufw allow 22/tcp

ufw allow 80/tcp

ufw allow 443/tcp

ufw enable

## Step 4 - Porta il codice sul server

Opzione consigliata (Git):

mkdir -p /opt/trainmind && cd /opt/trainmind

git clone <URL_DEL_TUO_REPO> .

cd trainmind-app

Se il progetto non e su Git, caricalo da locale (PowerShell):

scp -r "C:\Users\TeamDS\Documents\projects\projects\TrainMindAI\trainmind-app" root@IP:/opt/trainmind/

Consiglio: metti il progetto su un repo privato GitHub. Semplifica gli aggiornamenti (git pull) e abilita la pipeline CI/CD gia presente (.github/workflows/).

## Step 5 - Configura le variabili d'ambiente di produzione

Nella cartella trainmind-app, crea/aggiorna il file .env con valori di produzione (non riusare quelli di sviluppo). Genera segreti forti:

openssl rand -hex 32   # JWT_SECRET

openssl rand -hex 24   # POSTGRES_PASSWORD

openssl rand -hex 24   # REDIS_PASSWORD

Valori chiave da impostare nel .env:

NODE_ENV=production

POSTGRES_USER=trainmind

POSTGRES_PASSWORD=<segreto-generato>

POSTGRES_DB=trainmind_db

DATABASE_URL=postgresql://trainmind:<segreto>@postgres:5432/trainmind_db

REDIS_PASSWORD=<segreto-generato>

REDIS_URL=redis://:<segreto>@redis:6379

JWT_SECRET=<segreto-32-byte>

CORS_ORIGIN=https://app.tuodominio.com

API_URL=https://api.tuodominio.com

NEXT_PUBLIC_API_URL=https://api.tuodominio.com

OPENAI_API_KEY=sk-...

# Opzionali (lasciali vuoti se non testi quelle funzioni)

RESEND_API_KEY=

STRIPE_SECRET_KEY=

STRIPE_PUBLISHABLE_KEY=

STRIPE_WEBHOOK_SECRET=

## Step 6 - Costruisci ed avvia i container

Il docker-compose.prod.yml scarica immagini gia pronte da GHCR. Per un test, il modo piu semplice e costruire le immagini direttamente sul server. Crea un file docker-compose.build.yml accanto agli altri:

services:

web:

build: { context: ., dockerfile: apps/web/Dockerfile }

api:

build: { context: ., dockerfile: apps/api/Dockerfile }

ai-service:

build: { context: ./apps/ai-service, dockerfile: Dockerfile }

Poi avvia:

docker compose -f docker-compose.prod.yml -f docker-compose.build.yml up -d --build

docker compose ps          # tutti healthy

docker compose logs -f api # controlla che parta senza errori

Alternativa (piu pulita a lungo termine): collega il repo a GitHub, lascia che la CI/CD (deploy.yml) costruisca e pubblichi le immagini su GHCR, e sul server fai solo docker compose -f docker-compose.prod.yml pull && up -d.

## Step 7 - Migrazioni e dati di base

Applica lo schema del database e i dati di riferimento (esercizi, protocolli, ecc.):

docker compose exec api npx prisma migrate deploy

docker compose exec api pnpm --filter @trainmind/db seed

## Step 8 - Reverse proxy + HTTPS automatico (Caddy)

Crea /opt/trainmind/Caddyfile:

app.tuodominio.com {

reverse_proxy localhost:3000

}

api.tuodominio.com {

reverse_proxy localhost:3001

}

Avvia Caddy (ottiene da solo i certificati Let's Encrypt):

docker run -d --name caddy --restart always --network host \

-v /opt/trainmind/Caddyfile:/etc/caddy/Caddyfile \

-v caddy_data:/data \

caddy:2

Ora https://app.tuodominio.com serve il frontend e https://api.tuodominio.com l'API, con HTTPS valido.

## Step 9 - Smoke test

- Apri https://app.tuodominio.com: la pagina di login/registrazione carica.

- Verifica l'API: curl https://api.tuodominio.com/api/v1/health -> risposta ok.

- Registra un account di prova e fai login.

- Controlla i log: docker compose logs -f.

# 4. Account per i 3-4 preparatori (consiglio)

Come funziona oggi: chiunque si registra crea una nuova organizzazione e diventa ADMIN di quel workspace. Non c'e (ancora) un flusso di invito dentro la stessa organizzazione ne verifica email.

## Opzione consigliata: auto-registrazione + workspace separati

Ogni preparatore si registra dalla pagina di signup e ottiene il proprio spazio isolato (e ADMIN della propria org). E il percorso piu semplice e sicuro per testare l'app in condizioni realistiche, senza toccare il database.

- Mandi ai preparatori l'URL https://app.tuodominio.com e le istruzioni di registrazione.

- Ognuno crea il proprio account.

- Dopo che si sono registrati tutti, chiudi la porta cosi nessun estraneo che trova l'URL puo iscriversi.

Tre modi per chiudere, dal piu rapido:

- Allowlist IP sul firewall/Caddy se i preparatori hanno IP fissi (raro).

- Basic-auth temporaneo davanti al sito tramite Caddy (una password unica condivisa, in aggiunta al login dell'app).

- Disabilitare la registrazione lato API dopo gli iscritti (piccola modifica al codice - posso prepararla).

## Quando preferire un'unica organizzazione condivisa

Se vuoi che i preparatori vedano dati condivisi e tu li supervisioni come ADMIN, servono account TRAINER nella stessa org. Poiche manca un endpoint d'invito, vanno creati con uno script di seed (email + password temporanea + ruolo TRAINER, collegati alla tua organizzazione). Posso scriverti questo script su misura.

Raccomandazione pratica: per i primi test usa l'auto-registrazione (workspace separati). Passa all'org condivisa solo se il caso d'uso lo richiede.

# 5. Sicurezza e manutenzione (minimo indispensabile)

- Segreti forti: JWT_SECRET, password Postgres/Redis generate con openssl, mai quelle di sviluppo.

- Backup database: cron giornaliero -> docker compose exec postgres pg_dump -U trainmind trainmind_db > backup.sql

- Porte chiuse: solo 80/443 esposte; 3000/3001/3002 restano interne alla rete Docker.

- Aggiornamenti: git pull + docker compose up -d --build (o pull se usi GHCR).

- Costi OpenAI: monitora il consumo durante i test (l'ai-service chiama GPT-4o).

# 6. Riepilogo rapido (checklist)

[  ]  VPS Ubuntu 24.04, 8 GB RAM, IP annotato

[  ]  Dominio + record A app. e api. -> IP

[  ]  Docker installato, firewall (22/80/443)

[  ]  Codice sul server (/opt/trainmind/trainmind-app)

[  ]  .env di produzione con segreti forti

[  ]  docker compose up -d --build -> tutti healthy

[  ]  prisma migrate deploy + seed

[  ]  Caddy con HTTPS su app. e api.

[  ]  Smoke test (login + /health)

[  ]  Preparatori registrati -> registrazione bloccata

[  ]  Backup DB schedulato

Dimmi quale provider VPS scegli e se metti il codice su GitHub: posso prepararti i comandi esatti, il file docker-compose.build.yml, il Caddyfile definitivo e - se vuoi l'org condivisa - lo script di creazione account preparatori.