TrainMindAI

Documento Operativo

Pipeline AI per preparatori fisici di basket

Roadmap 30 giorni · Architettura · Dataset · Valutazione

Versione 1.0 — 28 aprile 2026

# Indice

Indice	2

0. Introduzione e ambito	4

0.1 Stato di partenza	4

0.2 Obiettivi misurabili	4

0.3 Ipotesi dichiarate	4

1. Decisione architetturale netta	5

1.1 Perché non solo API	5

1.2 Perché non solo fine-tuning	5

1.3 Perché non training da zero	5

1.4 Perché RAG + LoRA	5

2. Stack tecnico consigliato	6

2.1 Componenti	6

2.2 Variabili d'ambiente da introdurre in apps/ai-service	6

3. Pipeline operativa step-by-step	7

Step 1 — Raccolta fonti per knowledge base	7

Step 2 — Pulizia e normalizzazione	7

Step 3 — Anonimizzazione	7

Step 4 — Definizione ontologia metadata	7

Step 5 — Chunking	7

Step 6 — Embeddings	7

Step 7 — Indicizzazione vector DB	7

Step 8 — Definizione contratti output (Pydantic)	7

Step 9 — System prompts versionati	7

Step 10 — Baseline RAG con OpenAI	8

Step 11 — Suite di valutazione	8

Step 12 — Setup vLLM su RunPod	8

Step 13 — Switch openai_client → vLLM	8

Step 14 — Costruzione dataset SFT	8

Step 15 — Training LoRA / QLoRA	8

Step 16 — Eval LoRA + decisione go/no-go	8

Step 17 — Logging, monitoring, refresh	8

4. Roadmap dettagliata 30 giorni	9

4.1 Settimana 1 — Knowledge base + RAG baseline	9

4.2 Settimana 2 — Output strutturati + suite eval baseline	9

4.3 Settimana 3 — Switch a vLLM self-hosted	9

4.4 Settimana 4 — Dataset SFT, LoRA, eval finale, go/no-go	10

5. Dataset: cosa serve davvero	11

5.1 Knowledge base RAG	11

5.2 Esempio struttura documento RAG	11

5.3 Esempio JSONL per fine-tuning	11

5.4 Composizione dataset SFT target (300–800 esempi)	11

6. Hardware e costi	13

6.1 Tabella di riferimento	13

6.2 Quando NON conviene self-hosted	13

7. Suite di valutazione	14

7.1 Metriche obbligatorie	14

7.2 Strumenti consigliati	14

8. Sicurezza, limiti e disclaimer	15

8.1 Limiti del sistema (definizione esplicita)	15

8.2 Disclaimer obbligatorio	15

8.3 Privacy e GDPR	15

8.4 Robustezza	15

9. Errori da evitare	16

10. Risposta finale netta	17

Modello consigliato	17

Training consigliato	17

Uso del RAG	17

Stack consigliato	17

Prima azione da fare subito	17

Errore principale da evitare	17

# 0. Introduzione e ambito

Questo documento descrive il piano operativo per produrre il modello AI di TrainMindAI, una web app SaaS verticale per preparatori fisici di basket. L'obiettivo è ridurre o eliminare il costo per chiamata API mantenendo qualità e affidabilità degli output, attraverso un'architettura RAG + LoRA leggera su modello open-weight self-hosted.

## 0.1 Stato di partenza

- Repository monorepo già esistente: pnpm + turborepo (apps/web, apps/api, apps/ai-service, packages/db).

- apps/ai-service: servizio Python (FastAPI) con OpenAI client + Pinecone già operativo, RAG impostato.

- Knowledge base documentale: da costruire da zero (decisione confermata).

- Infrastruttura preferita: cloud GPU on-demand (RunPod / Vast.ai / Modal).

## 0.2 Obiettivi misurabili

- Costo per richiesta in produzione ridotto del 70%+ rispetto alla soluzione attuale via API.

- Latenza p95 < 6s per report giornaliero, < 2s per alert.

- Tasso di output JSON valido al primo colpo ≥ 99%.

- Tasso di allucinazione (LLM-as-judge) ≤ 5% sui report.

- Aggiornamento knowledge base senza retraining: pieno supporto via re-indicizzazione.

## 0.3 Ipotesi dichiarate

- Traffico iniziale basso/medio: 1.000–10.000 richieste/giorno nel primo trimestre dopo go-live.

- Output principali in italiano, terminologia tecnica anche in inglese (RPE, ACWR, workload, strain).

- Budget GPU iniziale contenuto: massimo 1 GPU on-demand serverless equivalente A10/L4 24GB.

- Team operativo: 1 ML engineer/architect + 1 backend engineer con accesso al monorepo.

# 1. Decisione architetturale netta

Per il caso TrainMindAI la soluzione corretta è: RAG come fonte della conoscenza specialistica + LoRA leggera per insegnare lo stile dei report e degli alert, su modello open-weight servito con vLLM dietro l'attuale apps/ai-service.

## 1.1 Perché non solo API

- Costo per chiamata cresce linearmente col traffico; la conoscenza non è proprietaria di un fornitore.

- Lock-in su provider e termini d'uso che possono cambiare.

- Compliance e privacy dati atleta: meglio in infrastruttura controllata.

## 1.2 Perché non solo fine-tuning

- La conoscenza tecnica del basket strength & conditioning evolve: protocolli, soglie, linee guida cambiano.

- Inserire conoscenza nei pesi del modello la rende difficile da aggiornare e da auditare.

- Allucinazioni più probabili rispetto a un retrieval ben fatto.

## 1.3 Perché non training da zero

- Non esiste motivazione tecnica: i modelli open-weight 7B–24B sono già forti su testo tecnico in italiano.

- Costo, tempo e dataset richiesti sono fuori scala per un MVP SaaS verticale.

## 1.4 Perché RAG + LoRA

- RAG: la knowledge base resta editabile, versionabile, auditabile, aggiornabile senza retraining.

- LoRA: il modello impara lo stile dei report (struttura, tono, micro-copy, formato JSON) con dataset piccolo (300–800 esempi).

- Le regole di business (ACWR, monotonia, soglie) restano nel codice Python: testabili, deterministiche, auditabili.

# 2. Stack tecnico consigliato

## 2.1 Componenti

| Componente | Scelta | Motivazione |
| --- | --- | --- |
| LLM principale | Mistral Small 3.x 24B (default) / Llama 3.1 8B (fallback) | Sweet spot qualità/costo, contesto lungo, ottimo IT, OpenAI-compatible via vLLM |
| Serving | vLLM | Throughput, batching, API OpenAI-compatible (drop-in per openai_client) |
| Embeddings | multilingual-e5-large oppure BAAI/bge-m3 | Multilingua, qualità su italiano, dimensioni gestibili |
| Vector DB | Qdrant self-hosted (target) — Pinecone in transitorio | Costo zero a regime, filtri metadata potenti, hybrid search nativo |
| Reranker | BAAI/bge-reranker-v2-m3 | Aumenta groundedness, riduce allucinazioni sul report |
| Backend AI | apps/ai-service (FastAPI) | Già esistente, va esteso non riscritto |
| DB applicativo | Postgres + Prisma (packages/db) | Già nello stack; aggiungere tabelle ai_traces, kb_documents, ai_evals |
| Cache | Redis | Cache prompt+context fingerprint per chiamate identiche |
| Queue task asincroni | BullMQ (Node) o Celery/RQ (Python) | Report settimanali, ingestion batch, eval offline |
| Observability | Langfuse (consigliato) o OpenTelemetry + Grafana | Trace dei prompt, costo, latenza, qualità |
| Report engine | WeasyPrint o Puppeteer | PDF dai template HTML, separato dal modello |
| GPU runtime | RunPod serverless o Modal | Pay-per-use, autoscale, no commitment, deploy via Docker |

## 2.2 Variabili d'ambiente da introdurre in apps/ai-service

- LLM_BASE_URL — URL endpoint OpenAI-compatible (vLLM)

- LLM_API_KEY — token (anche fittizio) per vLLM

- LLM_MODEL — nome modello servito (es. mistralai/Mistral-Small-3.1-24B-Instruct)

- EMBED_MODEL — nome modello embeddings

- RERANKER_MODEL — nome reranker

- VECTOR_DB — pinecone | qdrant

- QDRANT_URL, QDRANT_API_KEY — quando attiva Qdrant

- LANGFUSE_PUBLIC_KEY, LANGFUSE_SECRET_KEY — observability

# 3. Pipeline operativa step-by-step

Ogni step ha: scopo, input, output, criterio di chiusura. Tutti i deliverable vivono nel monorepo.

## Step 1 — Raccolta fonti per knowledge base

- Scopo: produrre l'elenco dei contenuti che andranno in RAG.

- Input: linee guida, libri, paper, protocolli interni, template di report già scritti bene.

- Output: docs/kb_sources.md con elenco e licenze d'uso.

- Criterio chiusura: ≥ 30 documenti raccolti, copertura su workload, RPE/sRPE, ACWR, monotonia, strain, RTP, periodizzazione, glossario.

## Step 2 — Pulizia e normalizzazione

- Convertire PDF/Word in Markdown, rimuovere intestazioni, footer, numeri pagina.

- Uniformare la terminologia (tabella sinonimi: "sRPE" = "session-RPE").

- Output: docs/kb/clean/*.md con header standard.

## Step 3 — Anonimizzazione

- Sostituire nomi atleti con ID opachi nei case study, eliminare PII.

- Output: docs/kb/anon/*.md.

## Step 4 — Definizione ontologia metadata

- Schema metadati per ogni chunk: source, domain, level, lang, version, date, tags.

- Domini: workload, monitoring, rtp, periodization, glossary, report_template, faq, case_study.

## Step 5 — Chunking

- 400–800 token per chunk, overlap 80, split su titoli.

- Codice in apps/ai-service/scripts/chunk_kb.py.

## Step 6 — Embeddings

- Modello: multilingual-e5-large (default).

- Batch size 32, salvataggio shard locale + push su vector DB.

## Step 7 — Indicizzazione vector DB

- Indice principale: trainmind_kb_v1.

- Inizio su Pinecone (esistente), migrazione a Qdrant nella settimana 3.

## Step 8 — Definizione contratti output (Pydantic)

- Schemi: AlertWorkload, AthleteSummary, TeamSummary, DailyReport, WeeklyReport, StaffNote.

- Versionati: schema_v1, schema_v2, ecc.

## Step 9 — System prompts versionati

- Un file YAML per ruolo: prompts/coach.yaml, prompts/reporter.yaml, prompts/alert.yaml.

- Ogni prompt ha id e versione (es. coach@v3).

## Step 10 — Baseline RAG con OpenAI

- Pipeline funzionante end-to-end: query → retriever → reranker → prompt → LLM (OpenAI) → JSON validato.

- Misurare costo e latenza baseline.

## Step 11 — Suite di valutazione

- 80–150 esempi gold-standard etichettati.

- Metriche automatiche: factuality, groundedness, JSON validity, latency, cost.

- Giudice: LLM-as-judge (Claude/GPT-4) + spot-check umano su 20 esempi/release.

## Step 12 — Setup vLLM su RunPod

- Container vLLM con Mistral Small 24B Instruct quantizzato (AWQ o GPTQ).

- Endpoint privato OpenAI-compatible. Autoscale 0→N.

- Smoke test: stesse 50 query della baseline, confronto qualità.

## Step 13 — Switch openai_client → vLLM

- Modificare clients/openai_client.py per leggere LLM_BASE_URL.

- Feature flag LLM_PROVIDER=openai|vllm per rollback rapido.

## Step 14 — Costruzione dataset SFT

- 300–800 coppie input→output JSONL, generate da output baseline + revisione umana.

- Mix: 40% report giornalieri, 20% sintesi atleta, 15% alert, 15% sintesi squadra, 10% rifiuti strutturati.

## Step 15 — Training LoRA / QLoRA

- axolotl o Hugging Face TRL. QLoRA 4-bit per ridurre VRAM.

- Hyperparams iniziali: rank 16, alpha 32, lr 2e-4, 3 epoche, batch 4 grad-accum 8.

- Output: adapter caricabile da vLLM (--lora-modules).

## Step 16 — Eval LoRA + decisione go/no-go

- Confronto baseline vs RAG-only vs RAG+LoRA su suite di valutazione.

- Promozione solo se: factuality ≥ baseline, groundedness ≥ baseline, JSON validity ≥ 99%, costo per 1k ≤ 30% baseline.

## Step 17 — Logging, monitoring, refresh

- Tabella ai_traces in Postgres + dashboard Langfuse.

- Job notturno di re-indicizzazione KB se aggiornata.

- Alerting su drift di qualità (eval rolling settimanale automatica).

# 4. Roadmap dettagliata 30 giorni

La roadmap è organizzata per settimana, con deliverable chiari e criteri di chiusura. Riferimento giorno 1 = lunedì successivo all'avvio.

## 4.1 Settimana 1 — Knowledge base + RAG baseline

| Giorno | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff, lettura CLAUDE.md, audit apps/ai-service esistente, allineamento. env | Audit report + .env.example aggiornato |
| 2 | Raccolta fonti KB (linee guida, protocolli, glossario) + licenze d'uso | docs/kb_sources.md |
| 3 | Pulizia e conversione documenti in Markdown + anonimizzazione | docs/kb/clean/*.md, docs/kb/anon/*.md |
| 4 | Definizione ontologia metadati + script chunking | scripts/chunk_kb.py + schema metadati |
| 5 | Embeddings + push indice trainmind_kb_v1 su Pinecone, smoke test retrieval | Indice operativo + 20 query di smoke test |

## 4.2 Settimana 2 — Output strutturati + suite eval baseline

| Giorno | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 6 | Schemi Pydantic per tutti gli output + test di round-trip | models/schemas.py v2 + test |
| 7 | System prompt versionati in YAML (coach, reporter, alert) | prompts/*.yaml + loader |
| 8 | Implementazione reranker + integrazione in services/rag.py | RAG pipeline con reranker |
| 9 | Dataset eval gold-standard 80–150 esempi (etichettatura umana) | data/eval/gold_v1.jsonl |
| 10 | Suite eval automatica (factuality, groundedness, JSON, latency, cost) | tests/eval/run_eval.py + report HTML baseline |

## 4.3 Settimana 3 — Switch a vLLM self-hosted

| Giorno | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 11 | Setup container vLLM su RunPod con Mistral Small 24B AWQ | Endpoint OpenAI-compatible privato |
| 12 | Refactor openai_client.py per leggere LLM_BASE_URL + feature flag provider | PR con flag LLM_PROVIDER |
| 13 | Eval comparativo OpenAI vs vLLM Mistral su gold set | Report comparativo qualità/costo |
| 14 | Migrazione vector DB Pinecone → Qdrant self-hosted (in parallelo, dual-write) | Indice trainmind_kb_v1 su Qdrant |
| 15 | Caching Redis su prompt+context fingerprint + observability Langfuse | Hit-rate cache misurato + dashboard Langfuse live |

## 4.4 Settimana 4 — Dataset SFT, LoRA, eval finale, go/no-go

| Giorno | Attività | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| 16 | Generazione bozze SFT da output baseline su scenari realistici | data/sft/raw_v1.jsonl |
| 17–18 | Revisione umana e correzione esempi SFT (gold-standard) | data/sft/gold_v1.jsonl (300–800 esempi) |
| 19 | Training QLoRA 4-bit su Mistral Small (rank 16, 3 epoche) | Adapter lora_report_v1 |
| 20 | Eval RAG-only vs RAG+LoRA, decisione go/no-go | Report eval finale + decisione promozione |
| 21 | Hardening: sicurezza, rate-limit AI endpoints, retry, fallback OpenAI in caso di failure vLLM | PR di hardening + runbook incident |
| 22 | Beta interna su 2–3 preparatori, raccolta feedback strutturato | Form feedback + bug-list |
| 23–24 | Bugfix, tuning prompt v3, eventuale LoRA v2 | PR di tuning |
| 25 | Documentazione finale: runbook, architettura, prompt registry, eval registry | docs/runbook.md, docs/architecture.md |
| 26–27 | Carico simulato (locust o k6) + tuning autoscale RunPod | Report load test + config autoscale |
| 28 | Soft launch produzione, monitoraggio H+24 | Dashboard live + on-call |
| 29 | Retro tecnica + backlog v2 (DPO, contesto più lungo, multi-tenant scaling) | Documento retro + backlog |
| 30 | Chiusura milestone + handover | Report di milestone |

# 5. Dataset: cosa serve davvero

## 5.1 Knowledge base RAG

Contenuti necessari per il retriever, da raccogliere e curare.

- Linee guida workload management (interno + esterno).

- Definizioni operative: RPE, sRPE, ACWR, monotonia, strain — con formule e range.

- Periodizzazione (microciclo, mesociclo, fasi stagione).

- Return-to-play (RTP) e progressione carico post-infortunio.

- Glossario tecnico bilingue IT/EN.

- Template di report scritti bene (gold-standard).

- FAQ del preparatore fisico (problemi reali ricorrenti).

- Casi d'uso anonimizzati.

## 5.2 Esempio struttura documento RAG

File Markdown con header YAML, una sezione per chunk concettuale.

---

title: ACWR — Acute:Chronic Workload Ratio

source: "Gabbett 2016 — The training-injury prevention paradox"

domain: workload

level: intermediate

lang: it

version: 1

date: 2026-04-28

tags: [acwr, workload, monitoring]

---

# ACWR

L'Acute:Chronic Workload Ratio (ACWR) è il rapporto tra il carico acuto (rolling 7gg) e il carico cronico (rolling 28gg)...

## 5.3 Esempio JSONL per fine-tuning

{"messages": [

{"role": "system", "content": "Sei l'assistente preparatore fisico basket. Stile tecnico, asciutto, mai medico."},

{"role": "user", "content": "{\"atleta_id\": \"A12\", \"acwr\": 1.6, \"monotonia\": 2.1, \"sleep\": 5}"},

{"role": "assistant", "content": "ALERT WORKLOAD — Atleta A12. ACWR 1.6 sopra soglia (>1.5)..."}

]}

## 5.4 Composizione dataset SFT target (300–800 esempi)

| Tipo esempio | % target | Numero (su 600 ad esempio) |
| --- | --- | --- |
| Report giornaliero | 40% | 240 |
| Sintesi atleta | 20% | 120 |
| Alert workload | 15% | 90 |
| Sintesi squadra | 15% | 90 |
| Rifiuti strutturati / casi limite | 10% | 60 |

# 6. Hardware e costi

## 6.1 Tabella di riferimento

| Scenario | Hardware consigliato | Costo orientativo |
| --- | --- | --- |
| Test locale dev | CPU + Mistral 7B GGUF (llama.cpp) per debug pipeline; GPU consumer 16GB per smoke test | 0–50€/mese |
| MVP / staging | RunPod serverless, 1× A10G/L4 24GB on-demand, modello AWQ | 80–250€/mese |
| Produzione traffico basso | RunPod serverless 1× L4 24GB scaling 0→1, autoscale | 150–400€/mese |
| Produzione traffico medio | 1× A100 40GB always-on oppure pool L4 con autoscale 1→3 | 600–1500€/mese |
| Produzione traffico alto | Multi-GPU A100 80GB con vLLM tensor-parallel, replica multi-AZ | 2500€+/mese |

## 6.2 Quando NON conviene self-hosted

- Traffico estremamente basso (<200 req/giorno): API esterna resta più economica del costo idle GPU.

- Team senza competenze MLOps minime e nessuna disponibilità di on-call.

- Vincoli di compliance che richiedono provider certificati (alcuni cloud regolati).

# 7. Suite di valutazione

Nessuna modifica va in produzione senza superare la suite. Ogni release è un commit con metriche allegate.

## 7.1 Metriche obbligatorie

| Metrica | Definizione | Target |
| --- | --- | --- |
| JSON validity | % output che passa lo schema Pydantic al primo colpo | ≥ 99% |
| Factuality | Numeri/protocolli citati esistono nei chunk recuperati | ≥ 95% |
| Groundedness | Affermazioni con citazione tracciabile | ≥ 90% |
| Hallucination rate | Affermazioni non grounded (LLM-as-judge) | ≤ 5% |
| Latency p95 | Tempo end-to-end al 95° percentile | < 6s report / < 2s alert |
| Cost per 1k req | Costo di infrastruttura aggregato | ≤ 30% baseline OpenAI |
| Aderenza ruolo | Output rimane in tono preparatore fisico, non medico | ≥ 98% |
| Refusal corretto | Casi out-of-scope rifiutati in modo strutturato | ≥ 95% |

## 7.2 Strumenti consigliati

- promptfoo: regressione prompt-by-prompt.

- ragas: groundedness e context precision/recall.

- Langfuse: tracciamento prompt/risposta in produzione + replay su eval.

- Suite custom in apps/ai-service/tests/eval/run_eval.py.

# 8. Sicurezza, limiti e disclaimer

## 8.1 Limiti del sistema (definizione esplicita)

- Non è un dispositivo medico. Non sostituisce il giudizio del medico sportivo né del fisioterapista.

- Non emette diagnosi né prescrizioni cliniche.

- È un supporto operativo al preparatore fisico: produce alert, sintesi, report.

- Le decisioni sull'atleta restano in capo allo staff tecnico-sanitario.

## 8.2 Disclaimer obbligatorio

Ogni report e alert contiene un footer fisso (template applicato dal codice, non dal modello):

"Questo output è uno strumento di supporto. Non sostituisce il giudizio professionale dello staff tecnico-sanitario. Le decisioni cliniche e operative restano di responsabilità del professionista."

## 8.3 Privacy e GDPR

- Tutti i dataset di training/eval sono anonimizzati.

- ID atleta opachi nei trace, mai PII (nome, cognome, data di nascita) nei prompt.

- Retention dei trace: 90 giorni di default, configurabile.

- Diritto alla cancellazione: trace eliminabili per atleta.

## 8.4 Robustezza

- Output JSON sempre validato; in caso di fallimento → retry con prompt repair, poi fallback a template.

- Rate-limit per tenant sull'API AI (configurabile).

- Fallback a OpenAI API in caso di failure vLLM (feature flag) durante prima fase post go-live.

# 9. Errori da evitare

- Inserire conoscenza specialistica nel system prompt invece che in RAG.

- Tentare full fine-tuning del modello base.

- Generare LoRA senza un dataset gold-standard revisionato a mano.

- Promuovere modifiche senza eseguire la suite di eval.

- Modificare un prompt in produzione senza nuova versione e nuova eval.

- Lasciare le soglie cliniche/numeriche dentro al prompt invece che nel codice.

- Saltare la validazione Pydantic sull'output destinato al frontend.

- Usare dati atleta non anonimizzati in dataset di training/eval.

- Sovrascrivere un indice vector senza versioning.

- Avere un solo provider di LLM senza feature flag di rollback.

# 10. Risposta finale netta

## Modello consigliato

Mistral Small 3.x 24B Instruct (default) servito con vLLM. Fallback Llama 3.1 8B Instruct se i costi GPU superano la soglia accettabile.

## Training consigliato

RAG come fonte primaria della conoscenza + QLoRA (rank 16) per stile e formato output. Niente full fine-tuning. Niente training da zero.

## Uso del RAG

Knowledge base in Markdown → chunk 400–800 token → embeddings multilingual-e5-large → vector DB (Qdrant target, Pinecone transitorio) → reranker bge-reranker-v2-m3 → prompt + few-shot dinamici.

## Stack consigliato

FastAPI (apps/ai-service esistente) + vLLM su RunPod + Qdrant + Redis + Langfuse + Prisma/Postgres + BullMQ. Frontend Next.js, API Fastify (già esistenti).

## Prima azione da fare subito

Audit di apps/ai-service e raccolta delle prime 30 fonti documentali per la KB (Step 1+2 della pipeline). Senza KB ben curata nessuna scelta di modello produrrà risultati buoni.

## Errore principale da evitare

Iniziare dal training. Il valore del sistema viene dalla qualità della knowledge base e degli output strutturati, non dalla potenza del modello base.